Month 1｜本地数仓筑基 + 业务分析能力

Week 1｜Olist 本地实验：Schema & Ingestion & Analysis

Day1（5h）

- 0–30min：安装 / 打开 PostgreSQL + DBeaver/TablePlus，配置连接

- 30–90min：创建 olist_raw 模式，设计 orders、order_payments 字段结构

- 90–150min：手写 DDL，添加 PRIMARY KEY、NOT NULL、字段注释

- 150–240min：添加 CHECK 约束：payment_value > 0、order_status IN 合法值

- 240–300min：保存建表 SQL，测试执行，修复语法 / 逻辑错误

Day2（5h）

- 0–60min：编写 order_items、customers 建表语句

- 60–120min：编写 products、sellers 建表语句

- 120–180min：编写 order_reviews、geolocation 建表语句

- 180–240min：统一字段命名、类型、注释规范

- 240–300min：整合成一键建库 SQL，完整执行无报错

Day3（4.5h）

- 0–60min：为每张表构造 5 条合规测试数据

- 60–120min：执行 INSERT，验证正常入库逻辑

- 120–180min：构造违规数据：空主键、负金额、非法状态

- 180–270min：记录报错信息，总结约束作用，写实验笔记

Day4（4.5h）

- 0–60min：学习 COPY 命令语法、CSV 格式要求

- 60–120min：导入 orders 前 1000 行，校验行数与主键

- 120–180min：导入 order_payments 前 1000 行

- 180–270min：对比手动插入与批量导入，记录注意事项

Day5（4.5h）

- 0–60min：篡改 CSV：错误日期、空 order_id、负 payment_value

- 60–120min：尝试导入，观察失败拦截场景

- 120–180min：查询入库数据，识别残留脏数据

- 180–270min：编写清理语句，形成脏数据处理 SOP

Day6（5h）

- 0–60min：按 payment_type 统计订单数、总金额、均价

- 60–120min：联表 orders + payments，调试关联逻辑

- 120–180min：筛选 canceled 订单，取支付金额 TOP10

- 180–240min：格式化 SQL，加注释，提高可读性

- 240–300min：校验结果一致性，保存最终脚本

Day7（5h）

- 0–60min：用 CASE WHEN 划分 Budget/Regular/Premium

- 60–120min：统计各档位订单量、总金额

- 120–180min：计算各档位订单占比、金额占比

- 180–240min：归档本周全部 SQL，按模块分类

- 240–300min：写 1 页实验总结：学到什么、踩过什么坑

Week 2｜全量入库 + 数据质量探查

Day1（5h）

- 0–60min：整理 9 张 CSV 路径、编码、列名

- 60–150min：COPY 全量导入 olist_raw

- 150–240min：记录每张表行数，确认导入完整

- 240–300min：为 order_id/customer_id 建立索引

Day2（4.5h）

- 0–60min：字段级 NULL 数量 & 缺失率统计

- 60–120min：主键重复检查，输出重复 ID

- 120–180min：order_status 分布统计

- 180–270min：输出结构化数据质量探查表

Day3（4.5h）

- 0–60min：筛选 payment_value ≤ 0 异常记录

- 60–120min：检查时间乱序：发货 < 下单、签收 < 发货

- 120–180min：检查价格 / 运费极端异常值

- 180–270min：标记异常，计算整体异常率

Day4（4.5h）

- 0–60min：统一字段命名：小写 + 下划线 + 英文语义

- 60–120min：统一时间、字符串、枚举格式

- 120–180min：为所有关键字段加英文注释

- 180–270min：输出数据字典表（Data Dictionary）

Day5（5h）

- 0–60min：删除完全损坏、无效行

- 60–120min：增加 is_abnormal 列标记异常订单

- 120–180min：修复空格、乱码、大小写问题

- 180–240min：校验清洗后数据分布合理性

- 240–300min：保存可重复执行的清洗 SQL

Day6（4.5h）

- 0–60min：创建 olist_clean 模式

- 60–120min：创建清洗后标准表结构

- 120–180min：插入清洗后数据

- 180–270min：对比 raw 与 clean 行数差异

Day7（5h）

- 0–60min：统计总订单、有效订单、GMV

- 60–120min：州 / 城市订单分布、用户分布

- 120–180min：支付方式占比、订单取消率

- 180–240min：输出1 页英文业务简报

- 240–300min：本周成果归档

Week 3｜复杂 SQL + 窗口函数 + 商业指标

Day1（5h）

- 0–60min：计算下单→支付、支付→发货、发货→签收时长

- 60–120min：处理 NULL 与异常时长

- 120–180min：计算 p25/p50/p75/p90 时效分布

- 180–240min：整理可可视化结果集

- 240–300min：生成物流时效宽表

Day2（4.5h）

- 0–60min：按 customer_unique_id 统计订单频次

- 60–120min：计算用户复购率

- 120–180min：首次订单 vs 复购订单金额对比

- 180–270min：基础 R/F/M 指标统计

Day3（5h）

- 0–60min：理解 RANK/DENSE_RANK/ROW_NUMBER

- 60–120min：各城市销售额 TOP10 商家

- 120–180min：各品类 GMV / 销量 TOP10 商品

- 180–240min：处理并列排名逻辑

- 240–300min：输出排名结果宽表

Day4（4.5h）

- 0–60min：使用 LAG() 获取用户上一单时间

- 60–120min：计算用户订单间隔天数

- 120–180min：标记新客 / 复购 / 沉睡 / 流失

- 180–270min：生成用户行为特征表

Day5（5h）

- 0–60min：按日统计订单量、GMV

- 60–120min：7 日移动平均（SUM OVER）

- 120–180min：日 / 周环比增长率

- 180–240min：识别异常波动日期

- 240–300min：生成时间趋势指标表

Day6（4.5h）

- 0–60min：设计全链路宽表字段

- 60–120min：orders + items + products + payments 联表

- 120–180min：关联 customers/sellers/geolocation

- 180–270min：校验金额、订单数一致性

Day7（5h）

- 0–60min：订单宽表

- 60–120min：用户宽表

- 120–180min：商品、商家、地区宽表

- 180–240min：品类、支付、评价宽表

- 240–300min：校验 8 张宽表主键与行数

Week 4｜Python ETL 脚本 + 自动化探查

Day1（5h）

- 0–60min：搭建 venv，安装 pandas、psycopg2、sqlalchemy

- 60–120min：编写数据库连接工具类

- 120–180min：测试查询 → DataFrame

- 180–240min：异常捕获、安全关闭连接

- 240–300min：封装为 db.py 工具模块

Day2（4.5h）

- 0–60min：CSV 读取函数，处理编码异常

- 60–120min：列名、字段、非空校验

- 120–180min：基础清洗：去空格、统一大小写

- 180–270min：编写入库函数，支持全量 / 增量

Day3（5h）

- 0–60min：批量缺失值统计

- 60–120min：重复行、重复主键检测

- 120–180min：外键存在性检查

- 180–240min：输出质量报告表格

- 240–300min：记录问题数据清单

Day4（4.5h）

- 0–60min：实现 3σ 异常值检测函数

- 60–120min：应用于金额、运费、价格

- 120–180min：时间逻辑合法性校验

- 180–270min：自动写入 is_abnormal 标记

Day5（5h）

- 0–60min：多表 Merge 逻辑，处理一对多

- 60–120min：构建用户宽表

- 120–180min：构建订单宽表

- 180–240min：缺失值填充策略

- 240–300min：导出分析用宽表 CSV

Day6（4.5h）

- 0–60min：计算 R/F/M 分位数

- 60–120min：定义用户分群规则

- 120–180min：为每个用户打群体标签

- 180–270min：统计各群体占比

Day7（5h）

- 0–60min：函数拆分，单一职责重构

- 60–120min：添加类型注解、docstring、英文注释

- 120–180min：加入 logging 日志

- 180–240min：配置外置，避免硬编码

- 240–300min：全脚本跑通，形成可复用 ETL 包

Month 2｜GCP + dbt 现代数据建模

Week 5｜GCP + BigQuery + 三层结构

Day1（5h）

- 0–60min：注册 GCP、创建项目、开启计费提醒

- 60–120min：熟悉 BigQuery、GCS 界面

- 120–180min：创建 GCS Bucket

- 180–240min：设置基本权限、安全策略

- 240–300min：整理项目结构文档

Day2（4.5h）

- 0–60min：创建 olist_raw 数据集

- 60–120min：创建 olist_staging 数据集

- 120–180min：创建 olist_mart 数据集

- 180–270min：设置命名规范、权限、地区

Day3（5h）

- 0–60min：上传 Olist CSV 到 GCS

- 60–120min：创建 BQ 外部表

- 120–180min：加载入 olist_raw

- 180–240min：校验行数、字段完整性

- 240–300min：记录加载日志

Day4（4.5h）

- 0–60min：学习分区表（按日期分区）

- 60–120min：对订单表建分区表

- 120–180min：学习聚类键优化

- 180–270min：为大表设置聚类

Day5（5h）

- 0–60min：普通表查询性能基准

- 60–120min：分区表查询性能

- 120–180min：聚类表查询性能

- 180–240min：对比开销与速度

- 240–300min：输出性能测试报告

Day6（4.5h）

- 0–60min：为所有表加英文注释

- 60–120min：为关键字段加注释

- 120–180min：规范命名、整理结构

- 180–270min：权限最小化配置

Day7（5h）

- 0–60min：在 BQ 中跑基础探查 SQL

- 60–120min：与本地 PostgreSQL 结果对齐

- 120–180min：统计订单、GMV、用户数

- 180–240min：记录差异原因

- 240–300min：整理 BQ 常用 SQL 模板

Week 6｜dbt staging 标准化 + data test

Day1（5h）

- 0–60min：注册 dbt Cloud

- 60–120min：连接 BigQuery

- 120–180min：创建 dbt 项目

- 180–240min：配置 dbt_project.yml

- 240–300min：熟悉目录结构

Day2（4.5h）

- 0–60min：定义 sources.yml

- 60–120min：学习 source()、ref()

- 120–180min：学习 materialized 类型

- 180–270min：测试最简单模型

Day3（5h）

- 0–60min：创建 staging 文件夹

- 60–120min：编写 stg_orders

- 120–180min：编写 stg_payments

- 180–240min：字段重命名、类型标准化

- 240–300min：统一注释格式

Day4（4.5h）

- 0–60min：为所有 staging 模型加 unique 测试

- 60–120min：加 not_null 测试

- 120–180min：运行 dbt test，修复失败

- 180–270min：完善测试覆盖率

Day5（5h）

- 0–60min：自定义测试：payment_value > 0

- 60–120min：时间逻辑合法性测试

- 120–180min：外键引用有效性测试

- 180–240min：运行全部测试

- 240–300min：生成测试报告

Day6（4.5h）

- 0–60min：运行 dbt docs generate

- 60–120min：查看文档站点

- 120–180min：查看 DAG 血缘

- 180–270min：优化模型可读性

Day7（5h）

- 0–60min：截图血缘图

- 60–120min：截图测试结果

- 120–180min：截图文档页面

- 180–240min：整理简历素材

- 240–300min：归档 staging 阶段成果

Week 7｜dbt 维度建模（星型模型）

Day1（4.5h）

- 0–60min：学习星型模型理论

- 60–120min：设计 fact_orders

- 120–180min：设计 fact_order_items

- 180–270min：画出模型关系图

Day2（5h）

- 0–60min：设计 dim_customers

- 60–120min：设计 dim_products

- 120–180min：设计 dim_sellers

- 180–240min：设计 dim_geography

- 240–300min：完成整体建模文档

Day3（4.5h）

- 0–60min：编写 dim_customers 模型

- 60–120min：加入基础 R/F/M 字段

- 120–180min：用户区域信息整合

- 180–270min：运行模型并校验

Day4（5h）

- 0–60min：构建 dim_products

- 60–120min：构建 dim_sellers

- 120–180min：类目翻译关联

- 180–240min：商家地区信息整合

- 240–300min：校验维度表完整性

Day5（4.5h）

- 0–60min：构建 fact_orders

- 60–120min：关联支付信息

- 120–180min：关联评价分数

- 180–270min：关联物流时效

Day6（5h）

- 0–60min：构建 fact_order_items

- 60–120min：关联商品、商家信息

- 120–180min：计算商品毛利、运费占比

- 180–240min：校验总金额一致性

- 240–300min：运行模型全量构建

Day7（4.5h）

- 0–60min：总数核对：订单数、GMV、用户数

- 60–120min：事实表与维度表关联测试

- 120–180min：检查指标是否可正确计算

- 180–270min：修复模型逻辑问题

Week 8｜dbt 增量 + 数据治理 + 文档

Day1（5h）

- 0–60min：为每张表补充业务描述

- 60–120min：为关键字段写业务注释

- 120–180min：规范命名、统一口径

- 180–240min：更新 schema.yml

- 240–300min：生成完整文档

Day2（4.5h）

- 0–60min：为维度表加完整性测试

- 60–120min：为事实表加准确性测试

- 120–180min：全量 dbt test

- 180–270min：修复所有失败用例

Day3（5h）

- 0–60min：学习 incremental 模型

- 60–120min：将 fact_orders 改为增量

- 120–180min：设置 unique_key、updated_at

- 180–240min：测试全量 + 增量运行

- 240–300min：验证增量正确性

Day4（4.5h）

- 0–60min：学习 SCD Type 1 逻辑

- 60–120min：对 dim_customers 实现覆盖更新

- 120–180min：测试更新逻辑

- 180–270min：固化 SCD 代码模板

Day5（5h）

- 0–60min：重新生成 dbt docs

- 60–120min：检查完整血缘

- 120–180min：检查模型依赖关系

- 180–240min：优化 DAG 可读性

- 240–300min：截图最终数仓血缘

Day6（4.5h）

- 0–60min：撰写数仓架构说明

- 60–120min：记录分层设计思路

- 120–180min：记录指标口径

- 180–270min：输出英文版设计文档

Day7（5h）

- 0–60min：dbt build 全流程跑通

- 60–120min：校验最终指标

- 120–180min：确保可直接对接 BI

- 180–240min：整理 dbt 项目交付物

- 240–300min：本月项目复盘总结

Month 3｜Databricks + PySpark + Delta Lake

Week 9｜Databricks + PySpark 基础

Day1（4.5h）

- 0–60min：注册 Databricks 社区版

- 60–120min：创建集群

- 120–180min：熟悉 Notebook 环境

- 180–270min：上传 Olist 数据

Day2（5h）

- 0–60min：Spark DataFrame 基础

- 60–120min：printSchema、show、count

- 120–180min：select、filter、withColumn

- 180–240min：简单聚合

- 240–300min：基础练习全覆盖

Day3（4.5h）

- 0–60min：多表 Join 练习

- 60–120min：分组聚合

- 120–180min：排序、限制、去重

- 180–270min：调试常见数据问题

Day4（5h）

- 0–60min：创建 Spark SQL 临时视图

- 60–120min：跑订单、用户、商品核心指标

- 120–180min：复现 BQ 业务指标

- 180–240min：结果对齐校验

- 240–300min：保存 SQL 笔记

Day5（4.5h）

- 0–60min：对比 Pandas 与 Spark

- 60–120min：分区、懒加载、分布式执行

- 120–180min：宽依赖、窄依赖

- 180–270min：实操观察性能差异

Day6（5h）

- 0–60min：学习 explain()

- 60–120min：查看物理计划

- 120–180min：识别 Shuffle 点

- 180–240min：分析简单查询计划

- 240–300min：记录调优切入点

Day7（4.5h）

- 0–60min：理解 Job/Stage/Task

- 60–120min：观察 Spark UI

- 120–180min：识别执行瓶颈

- 180–270min：形成基础调优认知

Week 10｜Spark 性能调优

Day1（5h）

- 0–60min：Shuffle 机制原理

- 60–120min：Shuffle 产生的场景

- 120–180min：Shuffle 对性能影响

- 180–240min：实操观察 Shuffle 写入量

- 240–300min：记录 Shuffle 优化思路

Day2（4.5h）

- 0–60min：Broadcast Join 原理

- 60–120min：识别小表与大表

- 120–180min：开启广播关联

- 180–270min：对比性能提升

Day3（5h）

- 0–60min：按 seller_id/product_id 观察倾斜

- 60–120min：统计 key 分布

- 120–180min：确认倾斜存在

- 180–240min：记录倾斜特征

- 240–300min：标记倾斜处理表

Day4（4.5h）

- 0–60min：学习加盐法（Double Aggregation）

- 60–120min：对倾斜 key 加盐

- 120–180min：两阶段聚合

- 180–270min：验证倾斜问题解决

Day5（5h）

- 0–60min：repartition 使用场景

- 60–120min：coalesce 使用场景

- 120–180min：控制分区数

- 180–240min：避免小文件过多

- 240–300min：分区数优化实验

Day6（4.5h）

- 0–60min：cache()/persist() 原理

- 60–120min：合适场景缓存

- 120–180min：观察内存使用

- 180–270min：避免滥用缓存

Day7（5h）

- 0–60min：基准性能测试

- 60–120min：调优后性能测试

- 120–180min：对比时间、IO、Shuffle

- 180–240min：输出调优报告

- 240–300min：整理调优模板

Week 11｜Delta Lake + Medallion 架构

Day1（4.5h）

- 0–60min：Delta Lake 核心特性

- 60–120min：ACID、版本、Schema 约束

- 120–180min：创建 Delta 表

- 180–270min：基础读写测试

Day2（5h）

- 0–60min：Medallion 三层架构

- 60–120min：创建 Bronze 层（原始数据）

- 120–180min：创建 Silver 层（清洗）

- 180–240min：创建 Gold 层（指标）

- 240–300min：画出分层架构图

Day3（4.5h）

- 0–60min：写入 Delta 表

- 60–120min：按日期分区

- 120–180min：优化文件大小

- 180–270min：检查数据完整性

Day4（5h）

- 0–60min：学习 MERGE INTO

- 60–120min：实现增量 Upsert

- 120–180min：测试新增、更新逻辑

- 180–240min：校验历史数据不变

- 240–300min：固化 Upsert 模板

Day5（4.5h）

- 0–60min：查看版本历史

- 60–120min：VERSION AS OF 回溯

- 120–180min：恢复误删 / 误改数据

- 180–270min：记录时间旅行用法

Day6（5h）

- 0–60min：VACUUM 清理旧版本

- 60–120min：设置保留时间

- 120–180min：避免误删可用版本

- 180–240min：优化存储成本

- 240–300min：验证清理后正常读写

Day7（4.5h）

- 0–60min：全量跑通 Bronze → Silver → Gold

- 60–120min：校验各层指标

- 120–180min：形成标准湖仓流程

- 180–270min：输出湖仓交付文档

Week 12｜Spark Streaming 实时监控

Day1（5h）

- 0–60min：Streaming 基础概念

- 60–120min：模拟流式订单数据生成

- 120–180min：按秒 / 分钟生成微批次

- 180–240min：保存为流式数据源

- 240–300min：测试数据生成逻辑

Day2（4.5h）

- 0–60min：创建 Streaming 读取

- 60–120min：定义 Schema

- 120–180min：流式解析与过滤

- 180–270min：观察微批次触发

Day3（5h）

- 0–60min：Watermark 作用

- 60–120min：设置允许延迟时间

- 120–180min：处理乱序数据

- 180–240min：避免中间状态膨胀

- 240–300min：调试水位线逻辑

Day4（4.5h）

- 0–60min：按分钟窗口聚合

- 60–120min：统计分钟级订单量

- 120–180min：统计分钟级 GMV

- 180–270min：输出实时指标

Day5（5h）

- 0–60min：将流结果写入 Delta Gold

- 60–120min：设置输出模式

- 120–180min：检查写入稳定性

- 180–240min：断点续跑测试

- 240–300min：形成实时表

Day6（4.5h）

- 0–60min：查询实时指标表

- 60–120min：观察最新窗口数据

- 120–180min：模拟延迟数据重算

- 180–270min：验证结果正确性

Day7（5h）

- 0–60min：完整实时 Pipeline 跑通

- 60–120min：录制实时指标变化

- 120–180min：整理实时项目说明

- 180–240min：输出架构图

- 240–300min：本月大数据模块复盘

Month 4｜工程化全链路（Airflow + Terraform + CI/CD）

Week 13｜Docker + 模块化脚本

Day1（4.5h）

- 0–60min：Docker 核心概念

- 60–120min：安装 Docker

- 120–180min：测试 hello-world

- 180–270min：学习镜像 / 容器 / 仓库

Day2（5h）

- 0–60min：编写 Dockerfile 基础结构

- 60–120min：基于 Python 镜像

- 120–180min：复制代码、安装依赖

- 180–240min：设置启动命令

- 240–300min：测试基础镜像构建

Day3（4.5h）

- 0–60min：docker build 构建

- 60–120min：docker run 运行

- 120–180min：查看日志

- 180–270min：进入容器调试

Day4（5h）

- 0–60min：编写 .dockerignore

- 60–120min：多阶段构建

- 120–180min：减小镜像体积

- 180–240min：对比优化前后大小

- 240–300min：保存最终 Dockerfile

Day5（4.5h）

- 0–60min：模块化 ETL 函数

- 60–120min：抽离公共工具

- 120–180min：配置与代码分离

- 180–270min：形成可复用模板

Day6（5h）

- 0–60min：将 Olist ETL 移入镜像

- 60–120min：挂载配置 / 数据目录

- 120–180min：容器内完整跑批

- 180–240min：校验入库结果

- 240–300min：记录容器化步骤

Day7（4.5h）

- 0–60min：制作通用 ETL 模板

- 60–120min：注释、参数化、易用性

- 120–180min：编写使用说明

- 180–270min：归档 Docker 项目

Week 14｜Airflow 调度

Day1（5h）

- 0–60min：Airflow 核心概念

- 60–120min：DAG/Task/Operator

- 120–180min：安装 / 启动环境

- 180–240min：登录 UI

- 240–300min：熟悉界面

Day2（4.5h）

- 0–60min：创建第一个 DAG

- 60–120min：PythonOperator 执行 BQ 查询

- 120–180min：设置 schedule

- 180–270min：测试手动触发

Day3（5h）

- 0–60min：设置任务依赖

- 60–120min：构建线性依赖 DAG

- 120–180min：观察执行顺序

- 180–240min：处理失败重试

- 240–300min：调试依赖逻辑

Day4（4.5h）

- 0–60min：设置重试次数、间隔

- 60–120min：设置任务超时

- 120–180min：配置邮件告警

- 180–270min：测试失败告警

Day5（5h）

- 0–60min：幂等性设计原则

- 60–120min：按日期分区避免重复

- 120–180min：支持重跑、补跑

- 180–240min：测试多次执行一致性

- 240–300min：形成幂等性规范

Day6（4.5h）

- 0–60min：使用 BashOperator 触发 dbt

- 60–120min：编写 dbt run 任务

- 120–180min：编写 dbt test 任务

- 180–270min：测试 Airflow + dbt 联动

Day7（5h）

- 0–60min：设计完整 ETL 调度 DAG

- 60–120min：Spark 任务 → BQ → dbt

- 120–180min：设置依赖与告警

- 180–240min：全流程调度测试

- 240–300min：输出稳定版 DAG

Week 15｜Terraform + IaC + CI/CD

Day1（4.5h）

- 0–60min：Terraform 基础语法

- 60–120min：学习 HCL

- 120–180min：provider 配置

- 180–270min：初始化项目

Day2（5h）

- 0–60min：定义 GCS Bucket 资源

- 60–120min：定义 BigQuery 数据集

- 120–180min：设置命名、位置、权限

- 180–240min：格式化与校验

- 240–300min：整理资源文件

Day3（4.5h）

- 0–60min：terraform init

- 60–120min：terraform plan

- 120–180min：terraform apply

- 180–270min：terraform destroy 测试

Day4（5h）

- 0–60min：学习 backend 配置

- 60–120min：使用 GCS 存储 tfstate

- 120–180min：状态锁、安全共享

- 180–240min：迁移本地状态到远端

- 240–300min：验证多人协作安全

Day5（4.5h）

- 0–60min：模块化思想

- 60–120min：抽取 GCS 模块

- 120–180min：抽取 BQ 模块

- 180–270min：参数化调用模块

Day6（5h）

- 0–60min：一键创建完整环境

- 60–120min：一键销毁环境

- 120–180min：成本控制检查

- 180–240min：权限最小化检查

- 240–300min：输出 IaC 文档

Day7（4.5h）

- 0–60min：CI/CD 基本思路

- 60–120min：GitHub Actions 基础

- 120–180min：自动化 plan /apply 思路

- 180–270min：编写简单流水线示例

Week 16｜全链路闭环 + 面试交付

Day1（5h）

- 0–60min：绘制整体架构图

- 60–120min：GCS → Spark → BQ → dbt → BI

- 120–180min：明确每一层职责

- 180–240min：确定数据流与调度时序

- 240–300min：输出架构设计文档

Day2（4.5h）

- 0–60min：在 Airflow 中加入 Spark 任务

- 60–120min：调试 Spark 提交命令

- 120–180min：确保成功写入 BQ

- 180–270min：测试链路稳定性

Day3（5h）

- 0–60min：Airflow 触发 dbt test

- 60–120min：测试通过才继续

- 120–180min：触发 dbt build

- 180–240min：校验最终指标产出

- 240–300min：全流程自动化跑通

Day4（4.5h）

- 0–60min：设计数据质量门禁

- 60–120min：测试失败则中断 pipeline

- 120–180min：告警通知

- 180–270min：模拟数据异常场景

Day5（5h）

- 0–60min：端到端全流程测试

- 60–120min：日志、监控、告警检查

- 120–180min：指标一致性校验

- 180–240min：修复最后细节问题

- 240–300min：形成稳定生产级 Demo

Day6（4.5h）

- 0–60min：录制项目演示视频

- 60–120min：截图架构图、血缘图

- 120–180min：截图测试报告、文档

- 180–270min：整理可视化素材

Day7（5h）

- 0–60min：撰写英文简历项目描述

- 60–120min：准备 1 分钟自我介绍版

- 120–180min：准备 3 分钟技术详述版

- 180–240min：整理高频面试问答

- 240–300min：完整项目归档，Ready for Interview

Month 1｜本地数仓筑基 + 业务分析能力

Week 1｜SQL 建表 & 数据导入

每日知识点

- Day1：PostgreSQL 连接、Schema、DDL、主键、非空、CHECK 约束

- Day2：多表 DDL 设计、字段规范、数据字典、一键建库脚本

- Day3：INSERT 测试数据、约束校验、异常报错分析

- Day4：COPY 批量导入、CSV 格式、数据校验

- Day5：脏数据构造、导入失败场景、数据清洗基础

- Day6：分组统计、多表 JOIN、TOP N 分析

- Day7：CASE WHEN 分箱、占比计算、SQL 归档

每周复盘技能

- 手写建表 SQL，设计合理表结构

- 批量导入数据并做基础校验

- 识别并处理脏数据

- 基础业务指标 SQL

合格标准

- 9 张表 DDL 可一键执行无报错

- 能导入数据并查出基本业务统计

- 能解释每个约束的作用

Week 2｜全量数据 & 质量探查

每日知识点

- Day1：全量 COPY 导入、索引建立

- Day2：NULL 探查、主键重复、字段分布

- Day3：异常值识别、时间逻辑校验

- Day4：命名规范、字段注释、数据字典

- Day5：数据清洗、标记异常、修复格式

- Day6：olits_clean 层构建、数据对比

- Day7：业务简报、订单 / GMV / 地区分布

每周复盘技能

- 全流程数据探查能力

- 数据质量问题定位

- 分层建表思想（raw → clean）

- 输出业务概览指标

合格标准

- 有完整质量报告

- 有干净的 clean 层

- 能说出数据有哪些问题、怎么处理

Week 3｜高级 SQL & 商业指标

每日知识点

- Day1：订单时效计算、分位数

- Day2：复购率、RFM 基础

- Day3：窗口函数 RANK/DENSE_RANK

- Day4：LAG () 间隔计算、用户分层

- Day5：时间序列、移动平均、环比

- Day6：全链路宽表 JOIN

- Day7：8 张业务宽表构建

每周复盘技能

- 熟练使用窗口函数

- 能做用户行为 / 商品 / 商家分析

- 构建大宽表支撑 BI

合格标准

- 能独立写出复杂分析 SQL

- 8 张宽表可正常查询、结果一致

Week 4｜Python ETL 模块化

每日知识点

- Day1：psycopg2、SQLAlchemy、数据库工具类

- Day2：CSV 读取、校验、清洗、入库

- Day3：缺失 / 重复 / 外键质量检查

- Day4：3σ 异常检测、时间校验

- Day5：Pandas Merge、宽表构建

- Day6：RFM 分群、用户标签

- Day7：模块化、注解、日志、配置分离

每周复盘技能

- 编写自动化 ETL 脚本

- 数据质量自动化检查

- 代码工程化（函数、模块、日志）

合格标准

- 一套可重复运行的 ETL 工具

- 能自动输出质量报告

- 代码结构清晰、可维护

Month 2｜GCP + dbt 现代数据建模

Week 5｜GCP + BigQuery 三层架构

每日知识点

- Day1：GCP 项目、GCS、BQ 入门

- Day2：BQ 数据集（raw/staging/mart）

- Day3：GCS → BQ 数据加载

- Day4：分区表、聚类表

- Day5：性能对比、成本观察

- Day6：注释规范、权限

- Day7：BQ 与本地 SQL 结果对齐

每周复盘技能

- 云上数据平台搭建

- 分区 / 聚类优化

- 数仓分层思想

合格标准

- BQ 三层结构建好

- 数据加载正常、性能有提升

Week 6｜dbt staging + test

每日知识点

- Day1：dbt Cloud 项目搭建

- Day2：source/ref/materialized

- Day3：staging 模型标准化

- Day4：unique/not_null 测试

- Day5：自定义测试（金额 > 0、时间合法）

- Day6：dbt docs 与血缘

- Day7：简历素材截图归档

每周复盘技能

- dbt 基础使用

- 数据测试体系

- 数仓血缘理解

合格标准

- staging 层跑完

- 所有 test 通过

- 能看懂 DAG 血缘

Week 7｜dbt 星型建模

每日知识点

- Day1：fact 表设计

- Day2：dim 表设计

- Day3：dim_customers（含 RFM）

- Day4：dim_products / dim_sellers

- Day5：fact_orders

- Day6：fact_order_items

- Day7：模型一致性校验

每周复盘技能

- 星型模型设计

- 事实表 + 维度表建设

- 指标口径对齐

合格标准

- 一套完整数仓模型

- 订单数 / GMV 可正确统计

Week 8｜dbt 增量 + SCD + 治理

每日知识点

- Day1：业务注释完善

- Day2：全量测试覆盖

- Day3：incremental 增量模型

- Day4：SCD Type 1

- Day5：dbt docs + lineage

- Day6：数仓设计文档

- Day7：dbt build 全流程

每周复盘技能

- 增量同步

- 缓慢变化维处理

- 数据治理意识

合格标准

- 增量运行正常

- SCD 逻辑正确

- 项目可直接对接 BI

Month 3｜Databricks + PySpark + Delta Lake

Week 9｜PySpark 基础

每日知识点

- Day1：Databricks 集群

- Day2：DataFrame 基础操作

- Day3：Join / 聚合

- Day4：Spark SQL 复现指标

- Day5：Pandas ⇄ Spark 区别

- Day6：explain () 执行计划

- Day7：Job/Stage/Task 理解

每周复盘技能

- PySpark 数据处理

- 看懂简单执行计划

合格标准

- 能用 Spark 算出 BQ 一致指标

Week 10｜Spark 调优

每日知识点

- Day1：Shuffle 机制

- Day2：Broadcast Join

- Day3：数据倾斜识别

- Day4：加盐法解决倾斜

- Day5：repartition/coalesce

- Day6：cache/persist

- Day7：调优报告

每周复盘技能

- 定位性能瓶颈

- 倾斜处理

- 分区优化

合格标准

- 能说出为什么慢、怎么优化

Week 11｜Delta Lake + 三层湖仓

每日知识点

- Day1：Delta ACID、版本

- Day2：Bronze/Silver/Gold

- Day3：Delta 分区写入

- Day4：MERGE INTO Upsert

- Day5：时间旅行

- Day6：VACUUM 清理

- Day7：湖仓闭环

每周复盘技能

- 湖仓架构搭建

- 增量 Upsert

- 快照与回滚

合格标准

- 三层结构可跑通

- MERGE 正确更新

Week 12｜Spark Streaming 实时

每日知识点

- Day1：模拟流数据

- Day2：流读取

- Day3：Watermark 乱序处理

- Day4：窗口聚合（订单 / GMV）

- Day5：写入 Gold Delta

- Day6：实时指标查询

- Day7：实时 pipeline 闭环

每周复盘技能

- 准实时数据开发

- 窗口计算

- 乱序处理

合格标准

- 能按分钟产出实时指标

Month 4｜工程化全链路

Week 13｜Docker 容器化

每日知识点

- Day1：Docker 基础

- Day2：Dockerfile 编写

- Day3：build/run/logs

- Day4：.dockerignore、多阶段构建

- Day5：ETL 模块化

- Day6：容器跑 ETL

- Day7：模板化

每周复盘技能

- 代码容器化

- 环境一致性

合格标准

- 一个镜像可直接跑 ETL

Week 14｜Airflow 调度

每日知识点

- Day1：Airflow 架构

- Day2：第一个 DAG

- Day3：任务依赖

- Day4：重试 / 超时 / 告警

- Day5：幂等性设计

- Day6：Airflow + dbt

- Day7：全流程调度

每周复盘技能

- 批调度开发

- 数据 pipeline 编排

合格标准

- 一天完整 ETL 可自动调度

Week 15｜Terraform IaC + CI/CD

每日知识点

- Day1：Terraform 语法

- Day2：GCS + BQ 资源定义

- Day3：plan/apply/destroy

- Day4：GCS 远端 state

- Day5：模块化

- Day6：一键环境

- Day7：CI/CD 思路

每周复盘技能

- 基础设施即代码

- 环境自动化搭建

合格标准

- 一行命令创建 / 销毁整个数据平台

Week 16｜全链路闭环 + 面试

每日知识点

- Day1：整体架构设计

- Day2：Airflow 调度 Spark

- Day3：Airflow + dbt 全链路

- Day4：数据质量门禁

- Day5：端到端测试

- Day6：演示素材录制

- Day7：英文简历 + 面试口述稿

每周复盘技能

- 全栈数据工程 pipeline

- 项目表达与面试呈现

合格标准

- 一套可演示、可讲、可面试的完整项目